BÁO CÁO CUỐI KỲ

MÔN TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH

Xây dựng hệ thống AI hỗ trợ đánh giá năng lực nói tiếng anh theo CEFR cho sinh viên đại học Việt Nam ở trình độ A2–B2

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2026 – 2027

GVHD: TS. Mai Anh Thơ

Sinh viên thực hiện: Nhóm 03

| 23110272 | Trịnh Nguyễn Hoàng Nguyên |
| --- | --- |
| 23110301 | Võ Thanh Sang |
| 23110328 | Lê Văn Chiến Thắng |

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN – TUẦN 3

Giai đoạn: 28/09/2026 – 05/10/2026 (Tuần 3)

Thành viên thực hiện: Nhóm 03 – Lê Văn Chiến Thắng, Võ Thanh Sang, Trịnh Nguyễn Hoàng Nguyên.

- Nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch tuần 3:

- Đối chiếu công việc tuần 2, kiểm tra luồng chính của dự án và thống nhất cách các mô-đun kết nối với nhau. Chỉ nhận nhiệm vụ đã được chủ dự án duyệt ở Phase 05.

- Thắng: hoàn thiện đăng nhập, xin sự đồng ý sử dụng dữ liệu và lưu trữ; kết nối API, viết hướng dẫn chạy dự án và thiết lập kiểm tra tự động CI. Rà soát thông tin bí mật, dữ liệu cá nhân và quyền truy cập.

- Sang: hoàn thiện mô-đun chấm điểm, kiểm tra các tình huống dễ gây lỗi, phân tích lỗi và ghi rõ nguồn gốc mô hình. Chỉ chạy thử nhận dạng lời nói (ASR) trên máy cục bộ khi có mô hình và tệp âm thanh được phép sử dụng.

- Nguyên: hoàn thiện chức năng để giảng viên xem, duyệt hoặc sửa bài; hoàn thiện giao diện sinh viên/giảng viên và báo cáo. Kiểm tra trên trình duyệt bằng dữ liệu kiểm thử do nhóm tạo (fixture) được phép sử dụng.

- Kết nối báo cáo với danh sách bài chờ giảng viên duyệt hoặc sửa; kiểm tra quyền và nhật ký thao tác. Chỉ đặt teacher_verified=true sau khi giảng viên thực sự duyệt hoặc sửa bài.

- Sửa lỗi khi kết nối các mô-đun, các tình huống bất thường về âm thanh/ASR/chấm điểm và lỗi liên kết minh chứng giữa các mô-đun.

- Chạy đầy đủ các bài kiểm tra và CI; thử ASR trên máy cục bộ, kiểm tra trình duyệt khi cần. Rà soát phần mã đã thay đổi và minh chứng trên đúng phiên bản đang kiểm tra.

- Chạy lại các bước kiểm tra bắt buộc trên phiên bản cuối; hoàn thiện minh chứng và chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu cho mô-đun đáp ứng tiêu chí chấp nhận.

- Các mốc công việc dự kiến:

- 28/09: đối chiếu công việc tuần 2, thống nhất cách các mô-đun kết nối và nhận nhiệm vụ đã được duyệt; 29/09: nối báo cáo với danh sách bài chờ giảng viên, kiểm tra quyền và nhật ký thao tác; 30/09: sửa lỗi kết nối, lỗi tình huống đặc biệt và lỗi minh chứng; 01/10: chạy kiểm thử/CI, thử ASR trên máy cục bộ khi đủ điều kiện, kiểm tra trình duyệt khi cần và rà soát mã; 02/10: chạy lại các bước kiểm tra trên phiên bản cuối, hoàn thiện minh chứng và trình nghiệm thu từng mô-đun.

- Điều kiện và rủi ro cần theo dõi:

- Kế hoạch tuần 3 phụ thuộc vào mã nguồn và minh chứng thực tế của tuần 2. Nếu chưa có luồng chính chạy xuyên suốt, cần thu hẹp mục tiêu hoặc lùi hạn theo quyết định của chủ dự án.

- Chỉ chạy thử ASR trên máy cục bộ khi có mô hình và tệp âm thanh được phép sử dụng. Nếu chưa đủ điều kiện, ghi NOT_RUN (chưa chạy) và chưa xem mục tiêu này là đạt.

- Dữ liệu kiểm thử do nhóm tạo chỉ dùng để kiểm tra hoặc trình diễn. Khi chưa có dữ liệu và quy trình đánh giá người học, không công bố độ chính xác CEFR; chỉ số chưa đo ghi NOT_EVALUATED (chưa đánh giá).