BÁO CÁO CUỐI KỲ

MÔN TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH

Xây dựng hệ thống AI hỗ trợ đánh giá năng lực nói tiếng anh theo CEFR cho sinh viên đại học Việt Nam ở trình độ A2–B2

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2026 – 2027

GVHD: TS. Mai Anh Thơ

Sinh viên thực hiện: Nhóm 03

| 23110272 | Trịnh Nguyễn Hoàng Nguyên |
| --- | --- |
| 23110301 | Võ Thanh Sang |
| 23110328 | Lê Văn Chiến Thắng |

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN – TUẦN 3

Giai đoạn: 28/09/2026 – 05/10/2026 (Tuần 3)

Thành viên thực hiện: Nhóm 03 – Lê Văn Chiến Thắng, Võ Thanh Sang, Trịnh Nguyễn Hoàng Nguyên.

- Nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch tuần 3:

- Đối chiếu đầu vào tuần 2, kiểm tra vertical slice và khóa contract liên module; chỉ tiếp nhận task có Phase 05 được chủ dự án duyệt.

- Thắng: hoàn thiện auth/consent/storage, tích hợp API, hướng dẫn chạy local và CI; rà soát secret, PII, phân quyền và quyền truy cập dữ liệu.

- Sang: hoàn thiện scorer, xử lý edge cases, error analysis và provenance của model; chạy ASR local smoke khi có model và audio được phép sử dụng.

- Nguyên: hoàn thiện M07 teacher review, giao diện sinh viên/giảng viên và báo cáo; thực hiện browser QA bằng fixture được phép.

- Nối báo cáo với hàng đợi và thao tác duyệt/sửa của giảng viên; kiểm tra phân quyền, audit và chỉ bật teacher_verified sau thao tác thật.

- Sửa lỗi tích hợp, các trường hợp biên của audio/ASR/scoring và lỗi liên kết evidence giữa các module.

- Chạy full test/CI, local smoke và browser QA khi cần; review actual diff cùng evidence trên revision đang kiểm tra.

- Chạy lại required checks trên final revision, hoàn tất evidence theo scope module và chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu cho module đáp ứng Acceptance Criteria.

- Chuẩn bị demo luồng sinh viên nộp bài → nhận báo cáo AI → giảng viên duyệt/sửa; không đưa score khi evidence chưa đủ.

- Các mốc công việc dự kiến:

- 28/09: đồng bộ W2, khóa contract, nhận task qua Phase 05; 29/09: nối báo cáo với hàng đợi/duyệt của giảng viên, quyền và audit; 30/09: sửa lỗi tích hợp, edge cases và evidence; 01/10: chạy full test/CI, local smoke, browser QA cần thiết, review diff; 02/10: chạy lại required checks trên final revision, đóng evidence và trình nghiệm thu từng module.

- Điều kiện và rủi ro cần theo dõi:

- Kế hoạch W3 phụ thuộc vào diff và evidence thực tế của W2; nếu chưa có vertical slice, cần thu hẹp gate hoặc điều chỉnh hạn theo quyết định của chủ dự án.

- ASR local smoke chỉ thực hiện khi đủ model và audio có quyền sử dụng; nếu thiếu điều kiện, ghi NOT_RUN và giữ gate chưa đạt.

- Fixture chỉ dùng cho kiểm thử hoặc demo; khi chưa có dữ liệu và protocol validation người học, không công bố độ chính xác CEFR, ghi NOT_EVALUATED cho metric chưa đo.

- Đầu ra dự kiến và gate cuối tuần 3:

- Demo kiểm được luồng sinh viên nộp bài → báo cáo AI → giảng viên duyệt/sửa, dùng fixture hoặc audio có quyền phù hợp.

- Báo cáo chỉ đưa overall score/band khi evidence đủ; hiển thị coverage và evidence của năm tiêu chí, không tách overall thành năm điểm.

- Bài độc thoại giữ Interaction=null với insufficient_evidence; teacher_verified chỉ true sau thao tác giảng viên có audit.

- CI và test log kèm lệnh chạy, kết quả và revision; README có hướng dẫn chạy local để nhóm có thể lặp lại kiểm tra.

- Mỗi module active có Review, Final Verification và Acceptance record gắn với final revision/fingerprint.

- Evidence theo module gồm prompt log, raw report, diff/commit, test output, coverage và review record có thể truy cập.

- Chỉ đề xuất nghiệm thu module đáp ứng Acceptance Criteria; verdict cuối cùng thuộc chủ dự án.

- Ghi rõ model/version, nguồn audio và provenance cho smoke; fixture kiểm thử không được dùng làm kết quả thực nghiệm CEFR.